| АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |  |
| 12.10.2023 |  |  |  | № 247 |
|  | пгт Тужа |  |  |  |
| Об утверждении муниципальной программы Тужинского муниципального района «Развитие жилищного строительства» на 2026 – 2031 годы |  |  |  |  |
| В соответствии с постановлениями администрации Тужинского муниципального района от 28.07.2023 № 170 «Об утверждении перечня муниципальных программ Тужинского муниципального района Кировской области» и от 19.02.2015 № 89 «О разработке, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Тужинского муниципального района» администрация Тужинского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Утвердить муниципальную программу Тужинского муниципального района «Развитие жилищного строительства» на 2026 – 2031 годы согласно приложению. 2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в Бюллетене муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления Тужинского муниципального района Кировской области. 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. Глава Тужинского муниципального района Л.В. Бледных. |

- Приложение

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Тужинского муниципального района

от	 12.10.2023 № 247

МУНИЦИПАЛЬНАЯ

ПРОГРАММА ТУЖИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«РАЗВИТИЕ  ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»

НА  2026-2031 ГОДЫ

- пгт Тужа

- Паспорт

муниципальной программы Тужинского муниципального района

«Развитие жилищного строительства»

на 2026-2031годы

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрации Тужинского муниципального района |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | Администрации Тужинского городского поселения, Пачинского, Ныровского, Грековского. Михайловского сельских поселений* |
| Наименование подпрограмм | отсутствуют |
| Цели муниципальной программы | Создание условий для развития жилищного строительства в районе |
| Задачи муниципальной программы | -Поддержание в актуальном состоянии муниципальными образованиями района градостроительной документации в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и другими нормативными актами; - подготовка проектов межевания для развития территорий; - корректировка генерального плана пгт Тужа; - изготовление генеральных планов сельских поселений; - развитие жилищного строительства в районе. |
| Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы | Ввод жилья, тыс. кв.м; общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя, введенная в действие за год, кв.м; |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2026-2031 годы, разделение на этапы не предусмотрено |
| Объем финансового обеспечения муниципальной программы | Общий объем финансирования Программы составит 16 000,0 тыс. рублей, в том числе: Местный бюджет –0,00тыс. руб. Бюджет поселения-0.00 тыс руб. Внебюджетные источники финансирования – 16000тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | К 2031 году ожидается: общий годовой объем ввода жилья до 0,20 тыс.кв. метров; достижение общей площади жилых помещений, приходящейся в среднем на 1 жителя, введенной в действие за год, до 0,002 кв. метров на человека |

- *- по согласованию

- 1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировки  основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Необходимость обеспечения населения доступным (с точки зрения стоимости и срока возможного приобретения) и комфортным (с точки зрения условий проживания) жильем является одной из важнейших проблем социально-экономического развития для Кировской области, в том числе и для Тужинского района. В Тужинском районе наблюдается неравномерный, но с тенденцией к снижению ввод жилья, за счет ввода жилья индивидуальными застройщиками, о чем свидетельствуют данные приведенные в таблице №1

- Таблица 1

| Наименование показателя |  |  | Годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Кв. метров жилья | 428 | 189 | 1255 | 155 | 539 |

Основные проблемы, сдерживающие жилищное строительство на территории Тужинского района:

снижение общей численности жителей района, низкий рост доходов населения, отсутствие перспективных рабочих мест;

снижение покупательской и инвестиционной активности в строительстве, изменение приоритета в сторону ремонта и реконструкции уже существующего жилья;

низкая доступность кредитных ресурсов, как для строительных организаций, так и для граждан;

отсутствие подготовленных для комплексной жилой застройки земельных участков, имеющих инфраструктурное обеспечение.

- По причине недостаточного ввода жилья наблюдается неоправданный рост цен на жилищном рынке. Увеличивается разница между стоимостью строительства и рыночной стоимостью жилья.

- 2. Приоритеты муниципальной политики в соответствующей сфере реализации  сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы, описание ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы.

На территории Тужинского района приоритеты муниципальной политики в сфере реализации  муниципальной программы определены Конституцией Российской Федерации, а также стратегическими документами, утвержденными Президентом Российской Федерации, Правительством Российской Федерации, Правительством Кировской области, муниципальными правовыми актами Тужинского муниципального района.

Основной целью Программы является:

Создание условий для  жилищного строительства в районе, завершение начатых объектов жилищного строительства
Для достижения цели должны быть решены следующие задачи:

поддержание в актуальном состоянии      муниципальными       образованиями  района градостроительной документации,  в соответствии  с Градостроительным кодексом Российской Федерации и другими нормативными актами;

для развития территорий;

корректировка генерального плана пгт Тужа; подготовка проектов межевания

изготовление генеральных планов сельских поселений;

развитие жилищного строительства в районе

Задачами программы является  создание благоприятной среды для  жилищного строительства.

Срок реализации Программы – 2026-2031 годы, разделение на этапы не предусмотрено

Целевыми показателями оценки хода реализации Программы являются:

ввод жилья, тыс.кв. м;

Ввод жилья берется из статистической отчетности форм N1-ИЖС "Сведения о построенных населением жилых домах" и N С-1 "Сведения о вводе в эксплуатацию зданий и сооружений".

общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя, введенная в действие за год - кв.м;

Общая площадь жилых помещений, приходящая в среднем на 1 жителя, введенная в действие за год, определяется как отношение суммы общей площади всех жилых помещений, введенных в эксплуатацию, из статотчетности форм N 1-ИЖС "Сведения о построенных населением жилых домах" и N С-1 "Сведения о вводе в эксплуатацию зданий и сооружений" к среднегодовой численности постоянного населения  Тужинского района.

- 3. Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы

Муниципальным заказчиком Программы является администрация Тужинского муниципального  района. Заказчик осуществляет координацию работ и контроль по выполнению Программы.

Исполнителем Программы является отдел жизнеобеспечения администрации Тужинского муниципального района, согласно заключенным соглашениям с органами местного самоуправления поселений. Отдел жизнеобеспечения составляет бюджетные заявки на финансирование мероприятий Программы, уточняет объемы финансирования программных мероприятий, взаимодействует с Министерством строительства Кировской области по участию Тужинского района в федеральной целевой программе "Жилище", производит расчет целевых показателей Программы. Органы местного самоуправления предусматривают ассигнования на софинансирование  Программы.

Исполнитель Программы также осуществляет текущее управление и оперативный контроль за ходом реализации Программы, обеспечивает мониторинг преобразований в жилищной сфере с целью анализа ситуации и обобщения положительного опыта.

В целях достижения заявленных целей и решения поставленных задач в рамках муниципальной  программы предусмотрена реализация следующих отдельных мероприятий:

строительство жилья индивидуальными  застройщиками;

В рамках отдельного мероприятия «Строительство жилья индивидуальными  застройщиками», планируется:подготовка документации по планировке территории для образования новых земельных участков с целью развития жилищного строительства;

В целом реализация Программы предусматривает совместную работу органов исполнительной власти области и органов местного самоуправления района.

4.Основные меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы

В процессе реализации Программы и с учетом принятия федеральных, областных нормативных правовых актов дополнительно могут разрабатываться и приниматься иные муниципальные нормативные правовые акты, необходимые для осуществления Программы.

- 5.Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Планируемый общий объем  финансирования муниципальной  программы составит

16000,0 тыс.рублей

Средства местных бюджетов поселений -0,00тыс. рублей (привлекаются по согласованию)

Средства местного бюджета района -0,00 тыс. рублей

Внебюджетные источники финансирования -16000 тыс. рублей

Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет средств местного  бюджета приведено в приложении №2

Ресурсное обеспечение за счет всех источников приведено в приложении №3

6.Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками

При реализации муниципальной программы возможно возникновение следующих рисков, которые могут препятствовать достижению запланированных результатов:

| Риски | Меры управления рисками |
| --- | --- |
| Неэффективное управление и организация реализации муниципальной программы, неэффективное использование бюджетных средств, недофинансирование программы | Разработка и внедрение эффективной системы контроля и управления реализацией мероприятий муниципальной программы, ежеквартальная оценка эффективности использования бюджетных средств. Мониторинг результативности и эффективности реализации муниципальной программы. |
| Внешние риски |  |
| Снижение темпов экономического роста, ухудшение внешней конъюнктуры, усиление инфляции, кризис банковской системы, снижение платежеспособного спроса на жилье, сокращение инвестиций в строительную отрасль. Дефицит трудовых ресурсов строительных организаций при реализации муниципальной программы. | Проведение комплексного анализа внешней и внутренней среды в ходе исполнения программы с дальнейшим пересмотром критериев оценки и мероприятий муниципальной программы. Оперативное реагирование и своевременное внесение изменений в муниципальную программу с целью снижения воздействия негативных факторов на выполнение целевых показателей программы. |

Программа прекращает свое действие по истечении срока ее реализации. В случае недостаточного финансирования Программа может быть изменена в установленном порядке.

7. Участие муниципальных образований в реализации муниципальной программы

С целью решения вопросов местного значения  муниципальные образования являются соисполнителями  мероприятий программы в рамках обеспечения градостроительной документацией. Тужинское городское поселение принимает участие в обеспечении земельных участков инженерной инфраструктурой. К реализации муниципальной программы                могут привлекаться любые иные коммерческие и некоммерческие организации при   условии обоснованности их участия по согласованию.

Приложение №1 к муниципальной программе

Сведения о целевых показателях эффективности

реализации  муниципальной  программы

| № п/п <*> | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, наименование показателя | Еди ница изме- рения | отчетный Базовый 2022 | Значение показателя эффективности |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |  | Примечание |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства» на 2026 -2031 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель -ввод жилья | тыс.к в.м | 0,16 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |  |  |
|  | Показатель- общая площадь жилых помещений, приходящая в среднем на 1 жителя, введенная в действие за год | Кв.м на 1 чел | 0,003 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |  |  |

Приложение №2 к муниципальной

программе

Расходы на реализацию  муниципальной программы

за счет средств  местного бюджета района

| № п/п <*> | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | Главный распорядитель бюджетных средств | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | Итого |
| 1 | Муниципальная программа | «Развитие жилищного строительства в» на 2026-2031 годы | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 3 к муниципальной программе

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной  программы

за счет всех источников финансирования

| № п/п <*> | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | Источники финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | ИТОГО |
| 1 | Муниципальная программа | «Развитие жилищного строительства» на 2026-2031 годы | всего | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2000 | 2000 | 16000 |
|  |  |  | федеральный бюджет (Средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет поселения |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Иные внебюджетные источники | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2000 | 2000 | 16000 |
|  |  |  | Бюджет поселения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Мероприятие 3 | Строительство жилья индивидуальными застройщиками | внебюджетные источники финансирования | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2000 | 16000 |

\Приложение № 4 к муниципальной программе

Сведения об основных мерах правового регулирования

в сфере реализации муниципальной программы

Развитие жилищного строительства» на 2026-2031годы

(наименование муниципальной программы, сроки реализации)

| № пп | Вид правового акта( в разрезе подпрограмм, отдельных мероприятий) | Основные положения правового акта | Ответственный исполнитель и соисполнители | Ожидаемые сроки принятия правового акта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановления администрации Тужинского муниципального района | Внесение изменений или принятие новых административных регламентов оказания муниципальных услуг в области градостроительства | Отдел жизнеобеспечения | По мере изменения федерального и регионального законодательства в сфере градостроительства и архитектуры. |